|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2022.02.27 | **장 소** | Discord |
| **작 성 자** | 진호성 | **작 성 일** | 2022.02.27 |
| **참 석 자** | 진호성, 이윤제, 이승엽, 최다영 / 팀 : Beori | | |
| **안 건** | 안건 없음 | | |
| **회의내용** | 1. 일주간 작업 내용  * 기획 : 시스템 정리, 낮/밤 시스템 * 개발 : 히로인 스테이터스 * 스토리 : 프롤로그 2장 * 그래픽 : 한소원 컨셉, 채아람 사복 컨셉  1. 다음주 예정  * 히로인 테이블, 아이템 파밍(절반) * 개발 : 낮/밤 시스템, 맵 적용, 기능 정리 부족분 개발 * 스토리 : 프롤로그 3장, 본편(월,수,금 오전 스토리) * 그래픽 : 도래솔 컨셉, 타이틀 로고 | | |
| **결정사항** | 1. 맵 구매 2. 팀명 : Beori 3. 프로젝트 명 : 미지의 밤 | | |
| **특이사항** | 1. 아이콘 외주 어떻게 할지 생각해야 함 2. UI아직 못정함 | | |