|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2022.03.13 | **장 소** | Discord |
| **작 성 자** | 진호성 | **작 성 일** | 2022.03.13 |
| **참 석 자** | 진호성, 이윤제, 이승엽, 최다영 / 팀 : Beori | | |
| **안 건** | 맵 수정 | | |
| **회의내용** | 1. 일주간 작업 내용  * 기획 : 아이템 파밍 * 개발 : UI 적용 * 스토리 : 메인 스토리 * 그래픽 : 개인 사정  1. 다음주 예정  * 기획 : 도감, 퀘스트 * 개발 : 아이템 파밍, UI 적용 * 스토리 : 채아람 스토리 * 그래픽 : 로고, 도래솔 캐릭터 컨셉 * 전체 : 시나리오 정독 후 의견  1. 안건  * 백그라운드 이미지 외주 | | |
| **결정사항** | 1. UI 담당해주시기로함 | | |
| **특이사항** | 1. 백그라운드 이미지 결정 필요 2. 다음주 UI 시스템 설명 | | |