|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2022.04.03 | **장 소** | Discord |
| **작 성 자** | 진호성 | **작 성 일** | 2022.04.03 |
| **참 석 자** | 진호성, 이윤제, 이승엽, 최다영 / 팀 : Beori | | |
| **안 건** |  | | |
| **회의내용** | 1. 일주간 작업 내용  * 기획 : 테이블 합치기, 퀘스트, 맵, * 개발 : 던전 캐릭터 선택(필요 : 저항력 공식, 스킬 테이블) * 스토리 : 채아람 메인스토리 1번, 서브 이벤트1, 야간 이벤트 1번 * 그래픽 :  1. 다음주 예정  * 기획 : 스토리 시스템, 아이템 테이블, 저항력 공식, 스킬 테이블 * 개발 : UI 적용, 도감 제작, 퀘스트 제작, * 스토리 : 채아람 메인스토리 2,3 / 서브 이벤트 2번 / 피드백 적용 * 그래픽 : 학교 맵, UI, 애니메이션 연출 | | |
| **결정사항** | 1. 스토리 수정 내용   (조합 아이템을 사용하여 진행)  (선택지 방식) | | |
| **특이사항** | 1. 2주만의 회의 | | |